## Slide 1
PART 7
BSA L3 実装ガイド
Rapid LP + 広告運用初月セット / 100,000円 / 96時間
BSA戦略 L3 商品 (HP制作 + 広告運用初月) を最初の30日で完遂するための実装ガイド。
Part 1-6 の知識を BSA案件に直接落とし込んだ手順書。
受注 → 96時間でLP納品 → 広告運用 30日 → レポート + 継続提案 まで
▸ L3 商品定義 + 価値提案
▸ 30日プラン 全体俯瞰
▸ Day 0-3 : ヒアリング+計測
▸ Day 3-5 : アカウント構築
▸ Day 5-7 : クリエイティブ制作
▸ Week 2 : Learning Phase
▸ Week 3 : 検証 + 最適化
▸ Week 4 : レポート + 継続提案
▸ 価格・工数 + 詰まりポイント

## Slide 2
L3 商品定義 + 価値提案
Rapid LP + 広告運用初月 = 10万円 / 96時間
P222 / 250
L3 商品概要 (BSA戦略)
Rapid Single LP 制作 + Google広告運用初月セット
100,000円 / 96時間納品 (LP) + 30日運用 / SLA : 納期超過時 20%返金 or 翌日無料修正
LP 制作
96時間納品
ヒアリング → デザイン →
実装 → 公開まで
96時間以内
広告アカウント構築
Google中心 + 必要時Meta
計測タグ実装 +
キャンペーン構造設計 +
クリエイティブ初期投入
運用30日
Day 1-30
Learning Phase + 最適化
月次レポート +
継続提案 (L3 → L1/L2へ)
💡 L3 の差別化価値
• LP制作だけ ≠ 売上に直結しない / 広告だけ ≠ LP不適合で効率悪い
• 『LP + 広告 + 運用』をワンストップで提供 → クライアントの実質ROI最大化
• 96時間納品 + 30日運用 = 工務店等の中小企業オーナーには『驚きの早さ』
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026

## Slide 3
L3 30日プラン全体俯瞰
受注 → 96h LP → 30日運用 → 継続提案
P223 / 250
Day 0-3
ヒアリング+計測設計
クライアントMTG
LPワイヤー作成
GA4/Tag設置
Day 3-5
LP実装+アカウント構築
LP公開
Google Ads構造設計
CAPI/EC実装
Day 5-7
クリエイティブ制作
AI生成 (Midjourney等)
広告コピー生成
配信開始
Week 2
Learning Phase
予算 ±20% 安定運用
素材週1追加
中間チェック
Week 3
検証+最適化
Lift Test 申請
Neg KW 追加
クリエイティブ入替
Week 4
レポート+継続提案
月次レポート (AI活用)
継続契約提案
来月予算配分
📌 主要マイルストーン
Day 4 : LP公開 (96時間SLA厳守)
Day 7 : 広告配信開始 (Google Ads)
Day 14 : Learning Phase 突破 (CV30件以上目標)
Day 21 : Lift Test 結果 + Optiscore 80%以上
Day 30 : 月次レポート提出 + 継続契約提案 (L1 / L2 アップセル含む)
💡 SLA違反時 = 料金20%返金 or 翌日以内無料修正 — 実務的には事前準備で防ぐ
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026

## Slide 4
Day 0-3 : ヒアリング + 計測設計
クライアントMTG → ワイヤー → 計測準備
P224 / 250
Day 0
受注確定 + 初回MTG
・契約書 + 入金確認
・ヒアリングシート送付
・キックオフMTG (1.5h)
Day 1
ヒアリング深掘り
・商材詳細 / USP
・ターゲット / 競合
・KGI/KPI 合意
Day 2
LP ワイヤー + 設計
・FV / セクション設計
・コピーライティング
・デザインカンプ
Day 3
計測基盤準備
・GA4 アカウント
・GTM コンテナ
・ドメイン/サーバー
📋 ヒアリング必須項目 (Day 0-1)
1. 商材 : 何を売る? USP 3つ
2. ターゲット : 年齢/性別/状況/関心
3. KGI : 月間売上 / リード件数 目標
4. 競合 : 主要競合 3社 (LP URL)
5. 既存LP/Webサイト : URL + GA / 旧運用データ
6. 既存顧客リスト : 件数 + 形式 (Customer Match 用)
7. クリエイティブ素材 : 商品写真 / 動画 / ロゴ
8. 予算 : 初月広告予算 + 想定継続予算
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026

## Slide 5
Day 3-5 : LP実装 + アカウント構築
96h SLA を守りつつ広告基盤を整える
P225 / 250
LP実装 (Day 3-4)
アカウント構築 (Day 4-5)
▸
デザインカンプ → 実装 (HTML/CSS/JS)
▸
レスポンシブ対応 (モバイル90%以上)
▸
フォーム / CTAボタン (Form to GA4)
▸
GA4 + GTM タグ実装
▸
公開 (Vercel等) + ドメイン設定
▸
テスト (CV / Tag / Pixel発火確認)
▸
Google Ads アカウント作成 / 招待
▸
Google Tag Manager + GA4 連携
▸
Conversion設定 (Purchase / Lead等)
▸
Enhanced Conversions 有効化
▸
Customer Match リストアップロード
▸
PMax + Search キャンペーン構造設計
💡 96h SLA 厳守のコツ
• LPテンプレート化 : Tailwind + Shadcn 等で骨組みを再利用、毎回ゼロから作らない
• AI活用 : Claude/ChatGPT でコピー量産、Midjourney/Firefly で画像
• Vercel デプロイ : git push → 自動公開で工数最小
• Day 4 : LP仮公開 → クライアント確認 → Day 4 終わりまでに本公開
• Day 5 : 広告アカウント構築 + テスト配信 (少額)、Day 7 で本格配信開始
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026

## Slide 6
Day 5-7 : クリエイティブ制作 (AI活用)
AI で量産 + 媒体ネイティブ機能で拡張
P226 / 250
Day 5
コピー量産
ChatGPT/Claude で
見出し30案 + 説明文10案
クライアント承認
Day 6
画像量産
Midjourney / Firefly で
10-15本 (バナー/正方形)
アスペクト比対応
Day 7
RSA / アセット投入
Google Ads RSA で
見出し15+説明4 完備
アセット6種以上
💡 L3 でのAI活用 鉄板パターン
• ChatGPT/Claude (US$20/月) でコピー : 1案件あたり 10分で30案
• Midjourney Standard ($30/月) で画像 : 1案件あたり 30分で15本
• 全L3案件で共通利用 → AI ツール費 = 案件あたり数百円程度に
• 上記で素材コスト削減分が利益率に直結 (デザイナー外注 5-10万円 → AI 数百円)
• Day 7 配信開始時 = 初期素材としては十分、Week 2-3 で追加投入
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026

## Slide 7
Week 2 : Learning Phase
AIを育てる8-14日 / 触らない強さ
P227 / 250
①
予算は ±20% 以内
学習リセット回避
②
目標CPA も ±20% 以内
極端な値変更NG
③
アセット追加は週1回
頻繁な変更で学習弱体
④
Negative KW は週末に
Search Termsで判断
⑤
クライアント連絡は週次
日次の数字反応はNG
📋 Week 2 の日次チェック項目 (5分以内)
✓ 予算消化率 (適正範囲か / 異常な急減・急増ないか)
✓ CV発生数 (週末に30件以上の見込みか)
✓ Optiscore (大きく下がっていないか)
✓ Search Terms (明らかに無駄な大量クエリないか)
✓ Pixel/Tag 発火 (突然停止していないか)
✓ 配信制限/エラー (Disapprovedな広告ないか)
💡 異常がなければ何もしない (=正解)。Week 3で本格的な最適化を行う
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026

## Slide 8
Week 3 : 検証 + 最適化
Lift Test + Negative KW + クリエイティブ入替
P228 / 250
Lift Test 申請
媒体内 (Google/Meta)
Conversion Lift で
Incremental ROAS 測定
申請後2週間で結果
Search Terms 分析
AI で無駄クエリ抽出
Claude/ChatGPT に
Reportを貼って分析
Negative KW 10-30件追加
クリエイティブ Best/Low
アセット入替
Best 5本 → 強化版
Low 5本 → 削除
新規 3-5本 追加
Optiscore 適用
計測系から優先
Enhanced Conv / DDA等
の提案を適用
予算系は慎重
💡 Week 3 の優先順位
1. 計測精度向上 = Enhanced Conversions / Consent Mode v2 が未実装なら即適用
2. 無駄削減 = Negative KW 一気に追加 (CV0クエリ + 関連性低クエリ)
3. クリエイティブ強化 = Best パターンの強化版 + 新規訴求軸
4. Lift Test 申請 = Week 4 の月次レポートに『Incremental ROAS』を載せるため
5. 予算配分見直し = 媒体別ROIで微調整 (大きな変更は来月)
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026

## Slide 9
Week 4 : レポート + 継続提案
L3 → L1/L2 へのアップセル
P229 / 250
月次レポート
標準フォーマット
・KGI/KPI ダッシュボード
・媒体別パフォーマンス
・Lift Test 結果
・来月予算配分提案
継続契約提案
L3 → 継続運用へ
・初月実績の数字根拠
・3ヶ月運用での見込み数字
・継続料金 (例: 月5万円〜)
・契約条件 (3ヶ月ミニマム)
アップセル提案
L1 / L2 / 追加サービス
・追加LP制作 (L1)
・複数ページサイト (L2)
・SNS運用 / SEO対策
・MMM等の高単価サービス
💡 L3 受注 → 継続率を上げる工夫
• 月次レポートで『Incremental ROAS』を必ず提示 (Lift Test結果)
• 来月の具体アクション3つ + 期待数字を明示 (継続したくなる動機)
• L3 (10万) → 継続 (月5-7万) で ARPU 確保 + 安定収益化
• 高単価アップセル = MMM / Brand Lift / 専門ツール導入 等の差別化要素
• 副業代行で月10案件継続 = 月50-70万円の安定収益基盤
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026

## Slide 10
L3 価格・工数のリアル + 詰まりポイント集
副業代行で『L3 あるある』を防ぐ + Part 8 へ
P230 / 250
💰 L3 1案件のコスト+利益試算
■ 売上 : 10万円 (L3 商品)
■ コスト :
・AIツール : 約1,000円
・サーバー (Vercel等) : 0円
・自分の人件費 (20h × 5,000円) : 10万円
■ 初月粗利 : 約マイナス1,000円〜0円
■ 継続契約 : 月5万円 = 安定収益基盤
→ L3 単発は薄利、継続化が事業の肝
⚠ 詰まりポイント TOP5
96h SLA超過
テンプレ化+AI活用で工数圧縮
計測未実装で配信
Day 3で必ずテスト発火確認
Learning Phase妨害
Week 2は触らない徹底
継続提案を Week 4最終日に
Week 3から準備、Day 28-30で提案
素材不足で停滞
Day 5-7に多めに量産、Week 3用も
NEXT → Part 8 付録 (15p, P231-P245)
Part 8 で扱うトピック (15p) :
• 用語集 (2024-2026 新語中心)
• 主要ツール比較表 (AI広告 / 計測 / 運用)
• 情報源リスト (Search Engine Land / 日経XTREND等)
• プロンプト集 (運用者向け)
• クライアント FAQ 10選
• 副業復帰チェックリスト
Digital Marketing Catch-Up 2023→2026